|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Алтай**  **Сельская администрация**  **Паспаульского сельского**  **поселения**  **Чойского района** |  | **Россия Федерациязы**  **Алтай Республика**  **Чой аймак**  **Паспаулiуртынг**  **Администрациязы** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **от 04 февраля 2020 года № 11**  **с. Паспаул** |  |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» Муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» Чойского района Республики Алтай на 2019-2023 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» Муниципального образования «Паспаульское сельское поселение» Чойского района Республики Алтай на 2019-2023 годы» от 01.07.2019г. № 45 «А» следующие изменения и дополнения:

1) в паспорте строке «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»;

2) В разделе 2 пункт 2.3 изложить в новой редакции: «Сроки реализации программы : 2019-2024 год»

2) Содержание приложения 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению;

3) Содержание приложения 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению;

4) Содержание приложения 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению;

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте МО «Паспаульское сельское поселение».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Паспаульское сельское поселение» В.И. Метлев

Приложение № 1

к постановлению № 11 от 04.02.2020г.

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы | | | | Формирование современной городской среды | | | | | | |
| Администратор муниципальной программы | | | | Муниципальное образование Паспаульское сельского поселения | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы основного мероприятия | Источник финансирования | | Оценка расходов, тыс. рублей по годам: | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа | | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Паспаулького сельского поселения на 2019-2024 годы | всего | | 0 | 1836,6 | 2040,4 | 2040,4 | 2040,4 | 2040,4 |
| бюджет муниципального образования Паспаульское сельское поселение | | 0 | 18,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,4 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | | 0 | 18,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | | 0 | 1800,00 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий МО «Паспаульское сельское поселение» | | | | | | | | | | |
| 1.1 Основное мероприятие 1 | | Благоустройство дворовых территорий | всего | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего бюджет муниципального образования Паспаульское сельское поселение | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Основное мероприятие 2 | | Благоустройство мест общего пользования | всего | | 0 | 1836,6 | 2040,4 | 2040,4 | 2040,4 | 2040,0 |
| бюджет муниципального образования Паспаульское сельское поселение | | 0 | 18,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | | 0 | 18,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | | 0 | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| иные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению № 11 от 04.02.2020г.

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование контрольного события [Программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | | Срок наступления контрольного события (дата) |
| **2019 год** | | | | | |
|  | Отбор общественных территорий для включения в муниципальную программу | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 01 февраля 2019 года |
|  | Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | 01 июля 2019 года |
|  | Размещение в ГИС ЖКХ муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 26 июля 2019года |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства территории стадиона в 2019 году | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 05 сентября 2019 года |
| **2020 год** | | | | | |
|  | Внесение изменений (при необходимости) в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 04 февраля 2020 года |
|  | Размещение в ГИС ЖКХ актуализированной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 26 июля 2020года |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественной территории в 2020 году | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 05 марта 2020 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2020 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | | апрель 2020 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство территории | Контрольная точка результата | | июнь 2020 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства территории | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | Май-июнь 2020 года |
|  | Подписание контракта с подрядчиком по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | июня 2020 года |
|  | Завершение работ по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | август 2020 года |
| **2021 год** | | | | | |
|  | Внесение изменений (при необходимости) в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 04 февраля 2021 года |
|  | Размещение в ГИС ЖКХ актуализированной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 26 июля 2021года |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественной территории в 2021 году | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 05 марта 2021 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2021 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | | апрель 2021 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство территории | Контрольная точка результата | | июнь 2021 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства территории | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | Май-июнь 2021 года |
|  | Подписание контракта с подрядчиком по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | июня 2021 года |
|  | Завершение работ по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | август 2021 года |
| **2022 год** | | | | | |
|  | Внесение изменений (при необходимости) в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 04 февраля 2022 года |
|  | Размещение в ГИС ЖКХ актуализированной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 26 июля 2022года |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественной территории в 2022 году | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 05 марта 2022 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2022 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | | апрель 2022 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство территории | Контрольная точка результата | | июнь 2022 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства территории | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | Май-июнь 2022 года |
|  | Подписание контракта с подрядчиком по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | июня 2022 года |
|  | Завершение работ по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | август 2022 года |
| **2023 год** | | | | | |
|  | Внесение изменений (при необходимости) в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 04 февраля 2023 года |
|  | Размещение в ГИС ЖКХ актуализированной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 26 июля 2023года |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественной территории в 2023 году | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 05 марта 2023 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2023 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | | апрель 2023 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство территории | Контрольная точка результата | | июнь 2023 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства территории | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | Май-июнь 2023 года |
|  | Подписание контракта с подрядчиком по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | июня 2023 года |
|  | Завершение работ по благоустройству территории | Контрольная точка результата | | август 2023 года |
| **2024 год** | | | | | |
|  | Внесение изменений (при необходимости) в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 04 февраля 2024 года |
|  | Размещение в ГИС ЖКХ актуализированной муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019 -2023 годы | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 26 июля 2024года |
|  | Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественной территории в 2023 году | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | 05 марта 2024 года |
|  | Заключение соглашения с Министерством регионального развития Республики Алтай о предоставлении в 2023 году субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | |  | апрель 2024 года |
|  | Предоставление субсидии на благоустройство территории | Контрольная точка результата | |  | июнь 2024 года |
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчиков для благоустройства территории | Контрольная точка результата | | Администрация  Паспаульское сельское поселение | Май-июнь 2024 года |
|  | Подписание контракта с подрядчиком по благоустройству территории | Контрольная точка результата | |  | июня 2024 года |
|  | Завершение работ по благоустройству территории | Контрольная точка результата | |  | август 2024 года |

Приложение № 3

к постановлению № 11 от 04.02.2020г.

**Адресный перечень территорий подлежащих благоустройству, на территории Паспаульское сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»**

2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 |
| 1. | Спортивно-детская площадка | Республика Алтай, Чойский район, с.Паспаул, пер. Зеленый 4б | 1675 |

2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 |
| 1. | Детская игровая площадка | Республика Алтай, Чойский район, с.Паспаул, ул.Лесная, 55 | 600 кв.м |
| 2 | Детская игровая площадка | Республика Алтай, Чойский район, с.Паспаул, ул. Трактовая,6 | 600 кв.м |

2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 |
| 1. | Детская игровая площадка | Республика Алтай, Чойский район, с.Туньжа, ул.Молодежная,17 | 600 кв.м |

2023год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 |
| 1. | Благоустройство территории вокруг пямятника | Республика Алтай, Чойский район, с.Паспаул, ул.Трактовая,36 | 75 кв.м |

2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 |
| 1. | Благоустройство территории вокруг пямятника | Республика Алтай, Чойский район, с.Паспаул, ул.Трофимова,6 | 75 кв.м |